关于经营数据管理系统一期项目上线的通知

根据特变电工字2015 64号文，《关于启动公司经营数据管理系统项目的通知》的要求，经营管理部和联合信息资源管理中心自主开发的经营数据管理系统项目已按通知要求完成系统一期的开发和测试，现对项目上线的相关工作安排如下：

一、经营数据管理系统一期情况

经营数据管理系统一期通过互联网实现将各经营管理层级基础数据集中管理，同时降低了人工统计的错误率。目前覆盖了所有项目公司、经营单位、产业集团（事业部）和公司整体管控的所有时点性经营指标。

主要涵盖了经营指标的录入、审核和报表数据展示功能，根据使用者（用户）的权限，动态展示该权限相关的指标状态，从而使用户简单、便捷的完成指标数值的录入、审核，各层管理者可通过报表展示界面，实时的获取最新的管理数据。

**一期实现的功能**：

指标录入：年度、季度、月度计划值的录入，20号预计指标、28号预计指标以及月度实际指标的录入；

指标审核：年度、季度、月度计划值的审核、20号预计值、28号预计值以及月度实际值的审核；

报表展示：根据登录人员的不同职务和层级，可提供近140种不同报表的展示，分为公司整体报表数据、产业集团（事业部）、经营单位、项目公司报表数据展示。

报表导出功能：根据不同角色的需求将经营管控平台中的数据以excel的形式导出。

二、相关考核

系统从2月份起至3月底完成了一期的自主设计开发，在开发过程中，由于需求变更、历史数据导入不及时致使系统不能及时上线运行。对于需求变更的能源事业部企管部、众和公司给予绩效考核2分的扣分，对历史数据上报不及时、错误率高的新能源事业部企管部给予5分的扣分，对历史数据不及时上报的予输变电产业集团企管部给予2分的扣分。

三、后期要求

一是各事业部要推动各单位、项目公司于4月10日前完成2015年1-3月份经营数据的维护录入工作，并于4月份实现手工数据与系统数据的同步运行。

二是各事业部要针对一期项目的实际运行情况，结合本事业部管理需要，尽快提供二期系统开发需求发送至经营管理部付疆华处。各事业部、经营单位要全力配合信息资源管理中心和经营管理部做好二期项目的开发上线工作。

三是要求系统上线后各类经营调度会议均要以系统数据为准，避免出现系统数据与会议材料数据不符的情况。

四是各级经营管理部门要严格按照《特变电工经营计划管理办法》相关数据报送要求进行系统数据的填报录入。

特此通知。

附件1：经营数据管理系统使用手册

附件2：经营数据管理系统登录用户及密码